| 周状态报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邹一凡 |  |  | 报告日期 | 2026年6月30日 |
| 学习进展情况 |  |  |  |  |
| 1 | 掌握了Django MVT架构模式，理解了11个App模块化拆分的设计思路：每个App拥有独立的models/views/urls，通过外键和反向关联实现模块间解耦协作。 |  |  |  |
| 2 | 深入学习了Django REST Framework的序列化器（Serializer）、视图集（ViewSet）和路由器（Router）机制，实现了RESTful API的统一分页（PageNumberPagination, page_size=20）和权限控制。 |  |  |  |
| 3 | 学习了Bootstrap 5响应式布局和ECharts数据可视化，实现了PC/平板/手机三端自适应界面，并通过AJAX与DRF后端API进行前后端分离的数据交互。 |  |  |  |
| 4 | 掌握了SHA-256哈希链在农产品溯源中的应用原理：每个批次记录包含前一区块哈希，形成不可篡改的溯源链条，消费者扫码即可验证产品全流程。 |  |  |  |
| 5 | 学习了Ollama本地大语言模型（qwen2.5:7b）的部署与API调用，并设计了LLM+规则引擎双模架构——模型在线时提供智能分析，离线时自动降级为规则匹配，确保系统高可用。 |  |  |  |
| 6 | 解决了Windows环境下Python中文编码的一系列问题：UTF-8 BOM对PowerShell .ps1脚本的影响、GBK编码导致的UnicodeEncodeError、以及sys.stdout.reconfigure()的正确用法。 |  |  |  |
| 7 | 深入理解了Git版本控制工作流，明确了commit（本地保存）与push（推送到GitHub）的区别，掌握了分支管理、冲突合并和.gitignore配置等实践技能。 |  |  |  |
| 8 | 通过python-docx库实现了7份项目文档（需求分析、设计说明、测试计划等）的程序化编辑——包括段落替换、表格填充和格式保留，大幅提升了文档编写效率。 |  |  |  |
| 9 | 学习了Django ORM的进阶用法：select_related/prefetch_related解决N+1查询问题、Q对象进行复杂条件筛选、以及F表达式实现原子更新，为后续性能优化打下基础。 |  |  |  |
| 10 | 实践了完整的软件测试流程：编写Django TestCase单元测试、设计功能测试用例（含正常路径和边界条件）、以及使用浏览器开发者工具进行前端调试和性能分析。 |  |  |  |

项目名称：智溯农链——农业溯源与智能助农平台

报告周期：2026年6月22日 ~ 2026年6月30日（第14周）

本周遇到的困难与解决方案：

1. Django反向关联名称不一致 → 通过grep搜索所有related_name使用点，统一修正为Django默认命名规范。

2. Windows编码问题影响中文输出 → 所有Python脚本设置sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")，PowerShell设置$env:PYTHONIOENCODING。

3. 产品卡片跨行不对齐 → 统一设置占位符高度160px，使用CSS flexbox布局保证同排卡片高度一致。

4. DRF路由匹配顺序问题 → 将自定义API路径移到router之前，确保精确匹配优先。

下周工作计划：

1. 补充单元测试——为trade、products等核心App编写Django TestCase，目标覆盖率60%+。

2. 性能优化——修复N+1查询，为高频查询添加缓存。

3. API速率限制——为DRF API添加throttle配置。

4. 部署准备——编写部署运维手册，优化Docker配置。

5. 文档完善——根据指导教师反馈修订所有项目文档。

6. 最终测试——执行完整回归测试，准备项目验收。

项目整体进度：核心功能100% | 前端100% | AI集成100% | 测试80% | 文档85% | 部署60%。MVP功能开发已全部完成，进入测试、优化和文档完善阶段。

报告人签名：邹一凡

报告日期：2026年6月30日